# Document de Développement – Système de Gestion des Visiteurs

Projet : Système de gestion des visiteurs pour le Ministère de la Justice
Technologies : React (Front-end), Laravel (Back-end), MySQL (Base de données)
Équipe : 2 membres de l'équipe (travail en binôme sur l’ensemble des parties)

## 1. Présentation du Projet

Le but de ce projet est de créer une application web permettant de gérer les visiteurs des locaux du Ministère de la Justice. L’application doit permettre de :

- Enregistrer les visiteurs avec leurs informations personnelles et le motif de leur visite.

- Gérer la prise de rendez-vous et l’enregistrement des entrées et sorties.

- Offrir une interface de consultation et de recherche pour visualiser l’historique des visites.

- Générer des statistiques et des rapports sur la fréquentation.

L’application doit répondre aux critères de sécurité, d’ergonomie et de performance, en utilisant un stack moderne (React, Laravel et MySQL).

## 2. Architecture et Technologies

Front-end (React) :

- Développer une interface utilisateur réactive et intuitive.

- Utiliser des bibliothèques de routage (React Router) et de composants (ex. : formulaires, tableaux, graphiques).

Back-end (Laravel) :

- Créer une API REST sécurisée.

- Gérer les rôles et permissions pour sécuriser l’accès aux fonctionnalités sensibles.

Base de données (MySQL) :

- Stocker les données relatives aux utilisateurs, visiteurs, rendez-vous et enregistrements d’entrées/sorties.

- Remarque : La conception de la base de données (schéma, tables, relations) sera laissée à la proposition des membres de l'équipe afin de favoriser l’initiative et l’apprentissage.

## 3. Organisation du Projet

### 3.1. Outils et Environnement de Travail

Chaque membre de l’équipe devra :

- Installer Node.js et initialiser un projet React.

- Installer PHP, Composer et créer un projet Laravel.

- Installer et configurer MySQL.

- Mettre en place un repository GitHub pour la gestion du code (création de branches, pull requests, etc.).

- Se munir d’un outil de test d’API tel que Postman.

### 3.2. Collaboration et Répartition

Les deux membres de l’équipe travailleront ensemble sur l’ensemble des fonctionnalités et alterneront entre le front-end et le back-end. Ils organiseront des réunions quotidiennes pour partager l’avancement, ajuster la répartition des tâches et assurer l’intégration entre les parties.

## 4. Tâches de Développement

### Phase 1 : Mise en Place du Projet

1. Initialisation du Projet Back-end (Laravel) :

- Créer un nouveau projet Laravel et configurer l’environnement de développement.

- Configurer la connexion à la base de données via le fichier .env.

- Vérifier le bon fonctionnement du serveur local via une route de test.

2. Proposition et Conception de la Base de Données :

- Les membres de l’équipe devront proposer leur propre conception du schéma de la base de données.

- Ils devront définir les tables, les relations et les contraintes nécessaires pour stocker les données des utilisateurs, visiteurs, rendez-vous et enregistrements d’entrées/sorties.

- Utiliser les migrations Laravel pour créer et gérer l’évolution du schéma.

3. Initialisation du Projet Front-end (React) :

- Créer le projet React .

- Structurer le projet (dossiers pour composants, pages, services, etc.) et mettre en place le routing.

4. Configuration de GitHub :

- Créer un repository GitHub partagé.

- Établir une convention de commits et s’assurer de commits fréquents et clairs.

### Phase 2 : Gestion des Utilisateurs et Authentification

1. Mise en Place de l’Authentification :

- Développer un système d’authentification pour sécuriser l’accès aux API.

- Créer les routes d’authentification (login, logout, vérification de session) dans Laravel.

- Tester l’authentification à l’aide de Postman.

2. Création des Migrations et des Modèles pour les Utilisateurs :

- Définir la migration pour la table users avec les champs nécessaires (nom, email, mot de passe, rôle, etc.).

- Créer le modèle User et, le cas échéant, gérer les relations avec d’autres entités (rendez-vous, entrées/sorties).

- Mettre en place la gestion des rôles (par exemple, admin et agent) pour restreindre l’accès aux différentes fonctionnalités.

3. Développement du Formulaire de Connexion (Front-end) :

- Créer un composant React pour le formulaire de connexion.

- Implémenter la gestion des erreurs et l’intégration des appels API pour la connexion.

- Gérer les redirections en fonction du rôle de l’utilisateur.

### Phase 3 : Gestion des Visiteurs et des Rendez-vous

1. Développement des API pour la Gestion des Visiteurs :

- Créer des endpoints pour le CRUD (création, lecture, mise à jour, suppression) des visiteurs.

- Valider les données entrantes (formats, champs obligatoires) et sécuriser ces endpoints.

2. Implémentation de la Gestion des Rendez-vous :

- Développer des routes API pour la création, modification et suppression des rendez-vous.

- Lier les rendez-vous aux visiteurs et, le cas échéant, aux agents concernés.

- Gérer les statuts de rendez-vous (par exemple, confirmé, en attente, annulé).

3. Création du Formulaire de Saisie pour les Visiteurs (Front-end) :

- Développer un composant React pour l’ajout et la modification des visiteurs, avec validation des champs.

- Intégrer les appels API pour enregistrer ou récupérer les données des visiteurs.

4. Affichage et Recherche des Visiteurs :

- Créer une page ou un composant listant les visiteurs avec des fonctionnalités de recherche et de filtrage.

- Implémenter la pagination pour faciliter la navigation dans un grand nombre d’enregistrements.

- Prévoir des options pour modifier ou supprimer les enregistrements existants.

### Phase 4 : Suivi des Entrées/Sorties

1. Création des API pour le Suivi des Entrées et Sorties :

- Développer des endpoints pour enregistrer l’heure d’entrée et de sortie des visiteurs.

- Mettre en place une logique permettant de s’assurer qu’une heure de sortie ne peut être enregistrée qu’après l’heure d’entrée.

2. Implémentation d’un Système d’Enregistrement (QR Code / Saisie Manuelle) :

- Proposer une solution pour identifier rapidement un visiteur, par exemple via la lecture d’un QR Code ou la saisie manuelle d’un identifiant (badge ou CIN).

- Intégrer, si nécessaire, une bibliothèque JavaScript pour la lecture de QR Code.

3. Interface Utilisateur pour le Suivi des Entrées/Sorties :

- Créer une interface dédiée permettant aux agents d’enregistrer facilement l’entrée et la sortie des visiteurs.

- Afficher en temps réel l’état de la visite (en cours, terminée) et les horaires associés.

### Phase 5 : Statistiques et Rapports

1. Création des Routes API pour les Statistiques :

- Développer des endpoints permettant d’agréger les données de visites (par jour, par agent, par type de visite, etc.).

- S’assurer que ces endpoints renvoient des données au format JSON pour une intégration facile sur le front-end.

2. Développement du Système d’Export de Rapports :

- Intégrer une solution (bibliothèque Laravel, par exemple) pour exporter les statistiques et rapports en formats CSV ou PDF.

- Créer les endpoints ou actions nécessaires pour générer et renvoyer ces fichiers.

3. Affichage des Statistiques sur le Front-end :

- Utiliser une bibliothèque de graphiques (ex. : Chart.js ou Recharts) pour afficher visuellement les statistiques.

- Développer un tableau de bord présentant les graphiques et offrant la possibilité d’exporter les rapports.

### Phase 6 : Tests, Corrections et Déploiement

1. Réalisation des Tests Unitaires et Fonctionnels :

- Développer des tests unitaires pour le back-end (vérification des routes, validation des données, sécurité) avec PHPUnit.

- Mettre en place des tests sur le front-end avec Jest et/ou React Testing Library pour vérifier le rendu des composants et la gestion des formulaires.

- Utiliser Postman pour simuler et tester l’intégration des API.

2. Correction des Bugs et Optimisations :

- Effectuer des sessions de débogage en équipe pour identifier et corriger les dysfonctionnements.

- Optimiser les requêtes SQL et améliorer l’ergonomie de l’interface.

3. Déploiement de l’Application :

- Configurer un serveur (local ou cloud) pour héberger l’application Laravel et la base de données MySQL.

- Déployer l’application React via un service d’hébergement.

- Vérifier la sécurité et la stabilité de l’application en production.

4. Rédaction de la Documentation :

- Rédiger un manuel utilisateur décrivant le fonctionnement de l’application.

- Créer une documentation technique détaillant l’architecture, les dépendances et les procédures d’installation et de déploiement.

- Organiser la documentation dans le repository GitHub ou via un wiki interne.

## 5. Suivi et Collaboration

- Réunions régulieres : Organiser de courts points pour discuter de l’avancement, identifier les obstacles et planifier les prochaines étapes.

- Gestion du code avec GitHub :

  - Utiliser des branches pour chaque fonctionnalité.

  - Procéder à des pull requests pour intégrer les modifications après revue de code.

- Communication active : Maintenir un contact régulier via messagerie instantanée ou visioconférence et documenter les décisions importantes.

## 6. Livrables Attendus

- Code Source :

  - Un projet complet hébergé sur GitHub avec un historique de commits clair.

- Base de Données :

  - Des migrations et, si possible, des seeders permettant de recréer l’environnement de données (avec des données de test).

- Documentation :

  - Un manuel utilisateur et une documentation technique complète.

- Application Fonctionnelle :

  - Une application déployée (localement ou en ligne) intégrant l’ensemble des fonctionnalités décrites.

## 7. Conclusion

Ce document propose une feuille de route détaillée pour le développement complet du Système de Gestion des Visiteurs. En travaillant sur l’ensemble des phases – de l’initiation du projet jusqu’au déploiement final – les membres de l’équipe acquerront une expérience complète en développement full-stack.
Ils auront également la liberté de proposer leur propre conception de base de données, afin de favoriser l’initiative et l’apprentissage dans la conception d’architectures robustes.